|  | # Додаток до рішення сесії Павлоградської міської ради VI скликання від_____________№__________ |
| --- | --- |

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

міської Програми з енергозбереження у комунальному господарстві та бюджетній сфері

на 2016-2020 роки.

| № | Найменування | Період реалізації | Капітальні витрати | Потенційні джерела фінансування | Виконавець проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн грн |  |  |
| 1 | Створення муніципальної системи енергетичного менеджменту | 2016 | 1,5 | Міський бюджет – 1,0 Кошти ком. підприємств – 0,5 | *1, *2 , *3, *4,*7 |
| 2 | М’які заходи (управління, моніторинг ПЕР, відшкодування процентів по енергозберігаючих кредитах для ОСББ та ЖБК, навчання, семінари, промо-акції, роз’яснювальна робота, виставки та ін.) | 2016-2020 | 4,1 | Міський бюджет – 3,0 Гранти – 1,1 | *1, *2 , *3, *4, *5,*6,*7 |
| 3 | Будівлі бюджетної сфери | 2016-2020 | 129,9 |  |  |
| 3.1 | Комплексна термомодернізація 8-ми бюджетних установ Павлограда: - Комунальний заклад «Павлоградська міська лікарня №4 Дніпропетровської обласної ради»; - Загальноосвітні школи №1, №4, №5, №7, №9, №11, №18. | 2016-2020 | 117,7 | Міський бюджет – 23,54 Гранти – 5,88 Державний бюджет – 29,4 Обласний бюджет – 29,4 Позика – 29,4 | *5,*6 |
| 3.2 | Проведення санації будівлі школи №2 з впровадженням технології використання теплових насосів | 2017-2018 | 12,3 | Міський бюджет – 6,15 Гранти – 2,0 Державний бюджет – 2,15 Обласний бюджет – 2,0 | *5 |
| 4 | Система теплопостачання | 2016-2020 | 8,0 |  |  |
| 4.1 | Технічне переоснащення котельні мікрорайону «Дніпровський» з заміною конвективної частини котла КВГ-7,56-150 №3 | 2016 | 0,1 | власні кошти (*2) | *2, *7 |
| 4.2 | Реконструкція 6-ти котелень із заміною котлів НІІСТУ-5 та «Універсал-3»: 1. 69-й квартал, Радянська, 60 2. ІОЦ, Полтавська, 90а 3. 81-й квартал, Шевченко, 136б 4. Московська, Комунальний, 16а 5. ПШС-1А, Ушинського, 1а 6. БК "Шахтобудівників" | 2016-2020 | 7,9 | Міський бюджет – 2,0 Гранти – 2,0 Обласний бюджет – 2,0 Власні кошти (*2) – 1,9 | *2,*7,*8 |
| 5 | Система водопостачання та водовідведення | 2017-2020 | 7,3 |  |  |
| 5.1 | Водопровідна насосна станція № 2 на площадці № 4 в м. Павлограді. Електролізна установка. Реконструкція | 2017 | 3,0 | Міський бюджет – 1,0 Гранти – 1,0 Власні кошти (*3) – 1,0 | *3, *7 |
| 5.2 | Заміна нагнітача повітря на очисних спорудах | 2018 | 2,5 | Міський бюджет – 1,0 Гранти – 1,0 Власні кошти (*3) – 0,5 | *3, *7 |
| 5.3 | Модернізація водопровідної насосної станції ВНС-4 | 2020 | 0,8 | Власні кошти (*3) – 0,8 | *3 |
| 5.4 | Модернізація насосного обладнання каналізаційних насосних станцій | 2019 | 1,1 | Міський бюджет – 0,3 Гранти – 0,3 Власні кошти (*3) – 0,5 | *3 |
| 6 | Система зовнішнього освітлення | 2016-2020 | 1,3 |  |  |
| 6.1 | Впровадження енергоефективних джерел світла в системі зовнішнього освітлення міста | 2016-2020 | 1,3 | Міський бюджет – 0,9 Гранти – 0,4 | *4,*7 |
|  | Всього |  | 144,8 |  |  |

*1 – Павлоградська міська рада (виконком);  *2 – КП «Павлоградтеплоенерго»;  *3 – КП «Павлоградводокнал»; *4 – КП «Павлоград-Світло»; *5 - Відділ освіти ПМР; *6 - Управління охорони здоров’я ПМР;*7 – Управління комунального господарства та будівництва ПМР;*8 – Відділ культури ПМР;

Термін окупності впровадження заходів міської Програми з енергозбереження у комунальному господарстві та бюджетній сфері на 2016-2020 роки — 10 років.

Секретар міської ради                                                                                                                                    Є.В.Аматов