Узгоджено :                                                                                                                                                         								  Затверджено :

КП «Затишне місто                                                                                                              	             		 Начальник УКГтаБ  ПМР

_________________________ В.В.Коріневський                                                                                                                                                                                                                                  ________________  М.О.  Куш

«___»   ______________2016 р.                                                                                                                               							«___»_______________2016 р.

Календарний графік виконання  робіт з обрізки та видалення дерев

Місяць серпень 2016 р.

| з/п | Докладний перелік робіт | Кількість люд/год |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | всього |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видалення сухих, аварійних та фаутних дерев мяких листвених порід з використанням телескопічної вишки та диаметром стовбура від 20-80см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дніпровська 14 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральна 31 |  | план | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соборна |  | план | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральна |  | план |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст.фронта 18 |  | план |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівельна 24 |  | план |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівельна 22 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комарова 4 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верстатобудівників 15 |  | план |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комарова 11 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ватоліної 1 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього видалено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 2 | Обрізка, омолоджувальна обрізка вистою більше 4 метрів з використанням телескопичної вишки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кравченко 8 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст.фронта 6 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кооперативна 5 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кооперативна 15 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кравченко 7 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кравченко 9 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комарова 5 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Войнової 6 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 4 |  |  |
|  | Войнової 8 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дніпровська 133 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Західнодонбаська 18 |  | план |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кравченко 3 |  | план |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Західнодонбаська 7 |  | план |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього обрізано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | Разом : |  |  | 3 | 2 | 6 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 8 | 14 |  |  | 7 | 7 | 4 |  |  |

Відповідальний виконавець робіт  	«_____»_____________2016 р.

Начальник відділу УКГ та Б _______________________________	«_____»_____________2016 р.

Примітка : використана АП-17, транспорт для перевезення робітників, задіяно 2 водія. У звязку зі змінами погодних  умов  для дотримання Правил охорони праці підчас виконання робіт на висоті НПАОП 0,00-1.15-07, Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007р. № 62; графік виконання робіт може змінюватися на період стабілізації кліматичних умов.

Узгоджено :																Затверджено:

КП «Затишне місто»															Начальник УКГ та Б

______________В.В.Коріневський														___________ М.О.Куш

«___»   ______________2016 р.                                                                                                                               							«___»_______________2016 р.

ГРАФИК

покоса сорной растительности механический (прицепной косаркой, Bobcat) на август месяц 2016 года.

| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днепровская | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2 | Харьковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 6 | Кравченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 7 | Комарова | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Парк Комарова |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Парк 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Парк ПМЗ |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пр. Шахтостроителей |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 13 | Можайского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 14 | Западнодонбасская |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Богуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мост ПХЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 17 | Луганская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  УБ														Пасюгина О.А.

Узгоджено :																Затверджено:

КП «Затишне місто»															Начальник УКГ та Б

______________В.В.Коріневський														___________ М.О.Куш

«___»   ______________2016 р.                                                                                                                               							«___»_______________2016 р.

ГРАФИК

полива кустов, деревьев, клумб на август месяц 2016 года.

| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днепровская РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Днепровская Ротонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Парк Детский | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Парк Шевченко | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Соборная | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 6 | Центральная | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |
| 7 | Б-р Озерный | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |
| 8 | Садовниченко |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заводская |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Днепровская ПШС |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| 11 | Центральная п. Чернобыльцам |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |
| 12 | Соборная клумбы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Центральная клумбы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 14 | Парк ПХЗ | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 15 | Пр. Шахтостроителей |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |
| 16 | Мост р. Волчья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |

Начальник  УБ															Пасюгина О.А.

Узгоджено :																Затверджено:

КП «Затишне місто»															Начальник УКГ та Б

______________В.В.Коріневський														___________ М.О.Куш

«___»   ______________2016 р.                                                                                                                               							«___»_______________2016 р.

ГРАФИК

по санитарной очистке обочин дорог по улицам г. Павлограда на август месяц 2016 года.

| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днепровская |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 2 | Соборная | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Центральная | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Светличной |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Горького | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 6 | Шевченко | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 7 | Мира |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Озерная | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х |
| 9 | Ст.фронта |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 10 | Дзержинского |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заводская | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |
| 14 | Сташкова | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |
| 15 | Садовниченко | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |
| 16 | Гагарина |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 17 | Войновой |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 18 | Промышленная |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |
| 19 | Кравченко |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |
| 20 | Западнодонбас | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 21 | Новороссийская |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 22 | Строительная |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 23 | Комарова |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Искровская |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Полтавская | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 26 | Харьковская (до переезда) |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |
| 27 | Харьковская (до м. Вербки) |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Шахтостроителей | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |
| 29 | Подгорная | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |
| 30 | Можайского | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |

Начальник   УБ													Пасюгина О.А.

Узгоджено :																Затверджено:

КП «Затишне місто»															Начальник УКГ та Б

______________В.В.Коріневський														___________ М.О.Куш

«___»   ______________2016 р.                                                                                                                               							«___»_______________2016 р.

ГРАФИК

уборки парков, скверов, бульваров, набережной на август месяц 2016 года.

| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Детский | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | П. Шевченко | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | П. 1 Мая, пляж | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Набережная |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5 | Сквер ул. Мира | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 6 | Б-р Озерный | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 7 | К-т Мир | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Пр. Шахтостроителей | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |
| 9 | Парк ул. Комарова |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |
| 10 | Бульвар ХХ партсъезда |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |
| 11 | Сквер 18 Сентября |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аллея 80 лет Дн-ск обл | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |

Начальник   УБ									                                			Пасюгина О.А.

Узгоджено :																Затверджено:

КП «Затишне місто»															Начальник УКГ та Б

______________В.В.Коріневський														___________ М.О.Куш

«___»   ______________2016 р.                                                                                                                               							«___»_______________2016 р.

ГРАФИК

проведения работ по ликвидации стихийных свалок на август месяц 2016 года.

| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк Детский |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2 | Парк Шевченко |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3 | Парк 1 Мая |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4 | Днепровская |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Добролюбова (мясокомбинат) |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полтавская-Шоссейная |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Захави-Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Озерная (за СШ №9 ) | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Харьковская-Озерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник   УБ									                      		Пасюгина О.А.