Додаток до наказу відділу ДАБК виконавчого комітету

Павлоградської міської ради

від 30 грудня 2020 року_№ 69/15-20

ПЛАН

здійснення перевірок відділом державного архітектурно – будівельного контролю виконавчого комітету Павлоградської міської ради об’єктів будівництва, розташованих на території міста Павлограда Дніпропетровської області

на І квартал 2021року

| № п/п | Назва об’єкта та його місце розташування | Замовник | Номер запису в Єдиному реєстрі документу, що надає право на виконання будівельних робіт або номер та дата видачі дозвільних документів | Термін проведення планової перевірки | Дата попередньої планової перевірки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги по вул. Можайського, 10; вул. Підгірна, 1; вул. Підгірна, 5 м. Павлоград, Дніпропетровської області | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по будівельному паспорту від 03.09.2019р. №ДП 061192461090 | 11.01.2021- 22.01.2021 | Не було |
| 2. | Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги по вул. Преображенська, 2 м. Павлоград, Дніпропетровської області | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по будівельному паспорту від 03.09.2019р. №ДП 061192461107 | 18.01.2021- 29.01.2021 | Не було |
| 3. | Будівництво житлового будинку з господарськими будівлями, реконструкція старого житлового будинку під кухню №104а по вул. Космонавтів м. Павлоград, Дніпропетровської області | Фізична особа: Лавренов С.В. | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по будівельному паспорту від 28.02.2020р. №ДП 061200591242 | 13.01.21- 26.01.21 | Не було |
| 4. | Будівництво житлового будинку №47/1 по вул. Ковальська м. Павлоград, Дніпропетровської області | Фізична особа: Могилевська О.В. | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по будівельному паспорту від 18.09.2019р. №ДП 061192611060 | 01.02.21- 12.02.21 | Не було |
| 5. | Будівництво житлового будинку №47/2 по вул. Ковальська м. Павлоград, Дніпропетровської області | Фізична особа Кононенко С.О. | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 18.09.2019р. №ДП 061192611105 | 08.02.2021- 19.02.2021 | Не було |
| 6. | Будівництво житлового будинку №47/3 по вул. Ковальська м. Павлоград, Дніпропетровської області | Фізична особа Абітова Ю.М. | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 18.09.2019р. №ДП 061192611125 | 10.02.2021- 23.02.2021 | Не було |
| 7. | Будівництво спортивного майданчика розташованого на території ЗШ № 16 по вул. Синельникова Кирила, 2Б, м. Павлоград, Дніпропетровської області | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 19.09.2019р. №ДП 061192620299 | 15.02.2021- 26.02.2021 | Не було |
| 8. | Будівництво магазину по вул. Харківська (район магазину «Меблі») м. Павлоград, Дніпропетровської області | Фізична особа Мехтієв Р.А.огли | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 01.11.2019р. №ДП 061193050068 | 01.03.2021 15.03.2021 | 10.12.2019 р. |
| 9. | Будівництво житлового будинку з господарськими : вул. Сковороди Григорія, 47 м. Павлоград, Дніпропетровської області | ТОВ «Континент-Сервіс» | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 08.11.2019р. ДП061193120219 | 10.03.2021 23.03.2021 | Не було |
| 10 | Будівництво житлового будинку №100 по вул. Захави Бориса м. Павлоград, Дніпропетровської області : | Фізична особа Залавська Т.М. | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 11.12.2019р. ДП061193451949 | 15.03.2021 26.03.2021 | Не було |
| 11 | Реконструкція квартири по вул. Федорової Тетяни, 3/37, м. Павлоград, Дніпропетровської області | Фізична особа Кузмінов А.О. | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 31.01.2020р. ДП061200310330 | 17.03.2021 30.03.2021 |  |
| 12 | Реконструкція квартири по вул. Комарова, 3А/83, м. Павлоград, Дніпропетровської області | Фізична особа Сивокобильський М.А. | Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по СС1 від 19.02.2020р. ДП061200500036 | 19.03.2021-31.04.2021 |  |

Начальник відділу                                                                                                                                                                       О.В. Бондаренко