Додаток

рішення сесії

Павлоградської міської ради

від10.03.2020 р.№ 2018-63/VII

Дошкільний навчальній заклад № 3

«Теремок»

:

Проєкт:

«Створення енергоефективного життєвого простору у дошкільному навчальному закладі № 3 «Теремок» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області за адресою вул. Заводська, 21»

Павлоград 2020

І. Реєстраційна картка проєкту

| Назва проєкту | «Створення енергоефективного життєвого простору у дошкільному навчальному закладі № 3 «Теремок» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області за адресою вул. Заводська, 21» |
| --- | --- |
| Заявник (назва органу місцевого самоврядування) | Павлоградська міська рада |
| Категорія учасника (з переліку, визначеного у Положенні) | ІІІ - категорія |
| Тематичний напрям (напрями), якому/яким відповідає проєкт (із переліку, визначеного у Положенні) | енергоефективність |
| Назва завдання зі стратегії розвитку на відповідний період, затвердженої рішенням відповідної ради (номер та дата рішення) | П.6.3. «Стратегічний напрям С. Енергоефективне місто» рішення сесії міської ради від 22.02.2016р.р. № 89-5/VIІ «Про затвердження Стратегії розвитку м. Павлоград на період до 2020 року» |
| Місце реалізації проєкту (зазначити точну назву без скорочень) | Дніпропетровська обл. м. Павлоград вул. Заводська, 21 |
| Період реалізації проєкту (з (місяць/рік) – до (місяць/рік) | Квітень – липень 2020 |
| Загальний бюджет проєкту (грн.) | 1 500 000 |
| Очікуваний обсяг фінансування проєкту обласною радою (грн.) | 750 000 |
| Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету (грн.) | 750 000 |
| Обсяг співфінансування з інших джерел (зазначити окремо кожне джерело) (грн.) | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Дем’яненко Ірина Вікторівна |
| Телефон та Е-mail заявника | (066) 457-17-55 miskvopv@ukr.net |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за реалізацію проєкту | Начальник відділу централізованого господарського обслуговування Волобуєва Світлана Олексіївна |
| Телефон та Е-mail особи, відповідальної за реалізацію проєкту (заповнюється обов’язково) | (066) 989-40-00 hosgruppa@ukr.net |

Начальник відділу освіти

Павлоградської міської ради   	______________		І.В. Дем’яненко

(дата, підпис)	           (ініціали, прізвище)

М.п.

ІІ. Проєкт

- 1. Анотація проєкту

- Назва проєкту: «Створення енергоефективного життєвого простору у дошкільному навчальному закладі № 3 «Теремок» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області за адресою вул. Заводська, 21».

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, а оскільки фундаментальною основою виховання і навчання є турбота про здоров’я молодого покоління, тому і виникає потреба у створенні найбільш оптимальних умов перебування дітей дошкільного віку. Здоров’я – найважливіша цінність не лише окремо взятої людини, а й загалом усього суспільства. У дошкільному віці закладаються основи здоров’я і довголіття, тому  дуже важливо саме на етапі раннього виховання створити оптимальні умови для успішного формування й розвитку дитини.

Наш проєкт спрямований на проведення капітального ремонту даху  та заміну старих вікон на енергозберігаючі у дошкільному навчальному закладі № 3 «Теремок» з метою економії теплової енергії, паливо – енергетичних ресурсів та створення комфортних умов для перебування дітей. Проєкт має важливу соціальну спрямованість. В закладі навчаються 228 дітей дошкільного віку.  Приміщення закладу побудовано у 1976 році і з того часу ремонт даху проводився частковою заміною шиферу. Але це не вирішило проблеми протікання даху, а в подальшому  і приміщень, де перебувають діти дошкільного віку. Покрівля потребує невідкладного капітального ремонту.  Проблема  ДНЗ № 3 «Теремок»  полягає в тому, що на протязі декількох десятиліть не мав капітального ремонту, тому за цей час прийшли у непридатність: дах будівлі та дерев`яні  вікна.

Дошкільний навчальний заклад має надзвичайно низькі теплозахисні властивості та просто втрачає багато теплової енергії. В нашому садочку великі тепловитрати,  під час опалювального сезону, через старі вікна та поганий стан покрівлі. Вікна мають велику фізичну зношеність і невідповідність вимогам енергозбереження. За цей час вікна прийшли у непридатність, чимало з них є які не відкриваються, є дуже небезпечні та усі вони не енергоефективні.

## За попередній період було проведено  часткову  заміну  вікон у кількості 52 шт., а більшість вікон  залишилась у поганому стані, що призводить до великих витрат теплоенергії.

2. Мета і завдання проєкту.

Основною метою даного проєкту є створення належних умов перебування  і покращення  освітнього  процесу для дітей дошкільного навчального закладу . Крім цього, капітальний ремонт даху приміщення з утепленням горищного покриття  із застосуванням інноваційних технологій та заміна вікон на енергозберігаючі дасть можливість запобігти руйнуванню будівлі, дозволить значно зекономити використання енергоносіїв в опалювальний період, дасть можливість зберегти архітектурну виразність та естетичний вигляд будівлі,покращити умови освітнього  процесу,  дасть змогу значно покращити санітарно-гігієнічні умови перебування як дітей так і працівників дошкільного навчального закладу.  Капітальний ремонт даху  поліпшить зовнішній вигляд дошкільного навчального закладу, покращить інфраструктуру та привабливість населеного пункту.

Мета проєкту:

- Капітальний ремонт покрівлі будівлі та заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі.

- Забезпечити безпеку дітям та дорослим від хитких вікон.

- Забезпечити максимальну герметичність вікон та покрівлі.

- Зменшити тепловитрату під час опалювального сезону.

- Поліпшення зовнішнього вигляду фасаду ДНЗ № 3 «Теремок».

- Зменшити витрати на ремонт приміщень через протікання покрівлі.

Задачі проєкту:

- Забезпечити безпечне перебування та режиму дня дітей дошкільного навчального закладу;

- Забезпечити дошкільний  навчальний  заклад у зменшені тепловитрат і створення умов теплового комфорту для дітей за рахунок поліпшення теплозахисних властивостей вікон та покрівлі;

- Розрахунок ефективності заміни дерев’яних вікон на енергозберігаючі.

- Поліпшення зовнішнього вигляду будівлі дошкільного навчального закладу.

2.1. Основні заходи

Даним проєктом передбачено:

-    заміна старої покрівлі на нову модернізовану;

- заміна покрівлі з встановленням огородження даху та снігозатримувачів;

- облаштування системи організованого водовідведення з даху по ринвах, трубах;

-  заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі;

-  влаштування зовнішніх та внутрішніх укосів;

-  встановлення відливів.

2.3. Очікувані результати

Якісні результати :

- Безпека дітей та працівників дошкільного навчального закладу.

- Формування правильного відношення батьків та дітей у питаннях  теплового енергозбереження.

- Перебування  дітей у дошкільному навчальному закладі стане  БЕЗПЕЧНИМ та комфортним.

- Значна економія  використання енергоносіїв в опалювальний період за рахунок заміни вікон та капітального ремонту покрівлі.

- Збереження  теплопровідністі покращить санітарно-гігієнічні умови перебування дітей і працівників у дошкільному навчальному закладі.

- Створення позитивного іміджу ДНЗ №3 «Теремок».

- Інвестиційний проект буде реалізовуватися у м.Павлограді ДНЗ № 3 «Теремок», в якому виховується 228 дітей дошкільного віку та  працює 46 працівників.

Кількісні результати :

- Заходи повинні наблизити 228 дитину та 46 робітника ДНЗ № 3 до умов перебування в дитячому садочку, що відповідають нормам теплового комфорту.

- Проведенні заходи повинні зберігати розміри платежів за спожите тепло, або скоротити темпи зростання таких платежів в умовах зростання ціни на паливо – енергетичні ресурси.

Реалізація даного проєкту дасть змогу утримувати дошкільний навчальний заклад у належному технічному стані.

2.4. План-графік реалізації заходів проєкту.

| Завдання та вид діяльності | Терміни виконання | Організація-виконавець | Результати | Вид документа, яким буде підтверджено виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Завдання 1. |  |  |  |  |
| Заходи/роботи у рамках завдання |  |  |  |  |
| 1.1 вИГОТОВЛЕННЯ пкд | КВІТЕНЬ | ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ |  | АКТАМИ КБ-2,КБ-3 |
| 1.2. пРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | КВІТЕНЬ | ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ |  | АКТ АМИ КБ-2,КБ-3 |
| Завдання 2. |  |  |  |  |
| 2.1. кАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІта заміна шиферної покрівліна маталопрофіль | ТРАВЕНЬ-ЛИПЕНЬ | ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ | ЗАМІНА ВІКОН 66 шт ЗАМІНА ПОКРІВЛІ-349м2 | АКТАМИ КБ-2,КБ-3 |
| 2.2. ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ | ТРАВЕНЬ-ЛИПЕНЬ | ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ |  | АКТАМИ КБ-2,КБ-3 |
| 2.3 ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ | ТРАВЕНЬ-ЛИПЕНЬ | ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ |  | АКТАМИ КБ-2,КБ-3 |

2.5. Інновації проєкту

Короткий опис: Проєкт базується на попередніх досягненнях. В дошкільному навчальному закладі № 3 «Теремок» буде використано енергозберігаючі металопластикові вікна. Віконні блоки будуть виготовлені за вимогами ДБН, а саме: коефіцієнт теплопровідності не менше 0,75, 5-ти камерний метало профіль, 2-х камерний склопакет за формулою 4і – 10 – 4 – 10 – 4і внутрішнє та зовнішнє скло з енергозберігаючим покриттям.

При виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі будуть використані  новітні екологічні будівельні матеріали, запровадженні енергозберігаючі технології

Характер інновації: технологічний та фінансовий.

Територіальний масштаб інновації: ДНЗ № 3 «Теремок» м. Павлоград.

IІІ. Бюджет проєкту

3.1. Загальний бюджет проєкту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проєктом | Загальна сума (грн..) | Джерела фінансування (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Місцевий бюджет | Обласний бюджет | Інші учасники проєкту |
| 1 вИГОТОВЛЕННЯ пкд | 80000 | 80000 | 0 | 0 |
| 2.пРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | 20000 | 20000 | 0 |  |
| 3.тЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ. «кАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ» | 558400 | 558400 | 0 | 0 |
| 4.заміна шиферної покрівлі на металопрофіль | 813985 | 63985 | 750000 |  |
| 4.ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ | 7615 | 7615 | 0 | 0 |
| 5.ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 |

3.2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума (грн.) | Джерела фінансування (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Місцевий бюджет | Обласний бюджет | Інші учасники проєкту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |
| 2.1.кекв 3132 | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 |
| 2.2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 |

3.3. Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (грн..) | Частка у % від загального обсягу фінансування проєкту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з обласного бюджету | 750000 | 50 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 750000 | 50 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проєкту, у тому числі за рахунок: | 0 | 0 |
| 1) учасників із бюджетного сектору | 0 | 0 |
| 2) учасників із підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 3) учасників із громадськості | 0 | 0 |
| 4) міжнародна допомога | 0 | 0 |
| 5) інші джерела (зазначити окремо кожне джерело) | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування | 1500000 |  |

РЕЗЮМЕ    УЧАСНИКІВ   ПРОЄКТУ:

(прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, почесні нагороди)

ДЕМ’ЯНЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

начальник відділу освіти Павлоградської міської ради

Базова освіта – Харківський соціально-економічний інститут, 2007.

(повна назва вузу, рік закінчення)

Досвід  професійної  діяльності

(посада, місце роботи-протягом останніх п'яти  років)

Грудень 1994 – жовтень 2011 р.– Павлоградський міський відділ Пенсійного фонду україни;

Січень 2012 р. – серпень 2015 р. – директор КУ «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

З серпня 2015 року – начальник відділу освіти Павлоградської міської ради.

Уміння та навички, які стосуються проблематики проєкту

(які стосуються проблематики проєкту)

Вміння керувати колективом, працювати в команді. Має логічне мислення, схильна до аналізу ситуації. Здатна швидко і реально оцінювати обстановку, оперативно і правильно приймати рішення, а також наперед прораховувати ситуацію і планувати на перспективу.

Публікації   -   не має

(за   останні два  роки — якщо є)

Функції та завдання

(які покладені в рамках реалізації проєкту)

-  координація роботи  між учасниками проєкту;

-  забезпечення організаційного супроводу прєкту;

-  керівництво підготовкою проєкту;

- забезпечення проходження експертизи проєкту;

- організація контролю щодо дотримання термінів та якості виконання робіт та заходів проєкту;

- забезпечення укладання договорів між учасниками конкурсу на подальшу співпрацю;

- забезпечення оформлення необхідної документації, тощо;

- забезпечення функціонування проєкту «Створення енергоефективного життєвого простору у дошкільному навчальному закладі № 3 «Теремок» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області за адресою вул. Заводська, 21».

Телефон для зв’язку/факс, е-mail

Тел: (066) 457-17-55

E-mail: miskvopv@ukr.net

СИДОРЕНКО МАРГАРИТА ЛЕОНІДІВНА

завідувач дошкільного навчального закладу № 3 «Теремок»

Науковий ступінь, почесні винагороди -  відмінник освіти України

Базова освіта

Бердянський державний педагогічний інститут, 1995

Досвід професійної діяльності

30 років завідувач дошкільного навчального закладу № 3 «Теремок» відділу освіти Павлоградської міської ради

Вміння та навички

Вміло організує фінансово – господарську діяльність,  направлену на покращення умов перебування дітей в дошкільному закладі та зміцнення матеріально – технічного забезпечення закладу.

Функції та завдання

Проведення комплексу енергозберігаючих засобів, покращення умов перебування дітей в дошкільному закладі,  поліпшення умов експлуатації будівлі дошкільного навчального закладу.

Телефон для зв’язку, Е-mail

066557343, dnz_3_pv@ukr.net

| Секретар міської ради | Є.В.Аматов |
| --- | --- |