Пресс-тур міського голови

з питань підготовки до опалювального сезону 2020-2021р.р.

08.07.2020

- Комунальне підприємство  «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО»    Павлоградської міської ради

Директор Кочнєв Максим Олегович

Рішенням сесії  Павлоградської міської ради  у травні 2019 року було створено КП «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО».

Підприємство має ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,  постачання природного газу,  централізоване водопостачання, постачання електричної енергії споживачу.

У 2019 році на баланс підприємства рішеннями виконавчого комітету Павлоградської міської ради  передані газові котельні «Наркодиспансеру» та №1 мкр. «Північний».

Котельня №1 мкр. «Північний», яка знаходиться на балансі підприємства,  почала працювати з 16 лютого 2020 року. Її  будівництво здійснювалося з 2011 року. Замовник робіт департамент житлово-комунального господарства та будівництва  ОДА. Об`єкт незавершеного будівництва було передано на баланс міста Павлоград з багатьма недоліками. Після  коригування проекту, загальна  вартість впровадження склала 6 млн. 985  тис. грн. У 2019-2020 роках були виконанні роботи з заміни двох теплообмінників та  насосного обладнання на більш потужні, проведена заміна котлового контуру та виконана робота по диспетчеризації і автоматизації котельні.

Підключене навантаження котельні 4,5 Гкал. Встановлена потужність котельні 6,88 Гкал. Котельня опалює 33 житлових будинки, КБУ ФСК          ім. В.М.Шкуренко, ЗОШ №4, КЗ "Музична школа № 2".

Котельня працює повністю в автоматичному режимі без операторів та має сучасну систему диспетчеризації обладнання, завдяки якій можливо керувати котельнею та відстежувати її роботу в режимі реального часу дистанційно.

У 2020 році  на баланс підприємства передані 8 газових котелен, а саме:

- ДНЗ №1 «Веселка»;

- ДНЗ №2 «Рукавичка»;

- ДНЗ №8 «Барвінок»;

- ДНЗ №16 «Світлячок»;

- «Загально освітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад №2»;

- ЗОШ I-III ступенів №3;

- Гімназія з інтернатним відділенням.

газова котельня 	КНП "Павлоградський пологовий будинок".

2. Комунальне некомерційне підприємство «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради.

Директор Жицька Ірина Володимирівна

На виконання рішення виконавчого комітету від 22.04.2020 року № 268 «Про підсумки роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 роки та заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки” в лікарні виконано часткову заміну внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, проведено частковий ремонт м’якої покрівлі головного корпусу (блок Б).

На черзі роботи по ревізії, промивці та гідравлічному випробуванню системи теплопостачання, які за планова на ІІІ квартал 2020 року.

З метою забезпечення безперебійного стабільного теплопостачання лікарні у жовтні минулого року підприємством КП «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО» була встановлена блочно-модульна транспортабельна газова котельня БМТГК-1000 потужністю 1024 кВт. Зараз ведуться підготовчі роботи по підключенню котельні до газопроводу. Введення в експлуатацію цієї котельні дозволить позбавитись  залежності від отримання номінації на поставки газу КП «Павлоградтеплоенерго», самостійно обирати постачальника газу на ринкових умовах та  розпочинати опалювальний сезон за потребою.

3.	Павлоградський міський ліцей

директор – Котенко Юлія Григорівна.

Кількість дітей, що навчається 544 учні.

В кінці 2018 року сталася непередбачувана ситуація – порив системи теплопостачання, у зв’язку зі зношеністю.

У 2019 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію, відповідно до якої загальна вартість робіт складає 2,7 млн. грн.

У 2019 р. виконано роботи на найбільш пошкоджених та небезпечних ділянках системи теплопостачання (використано 1,0 млн. грн.).

Наразі додатково виділено 500,0 тис. грн.,  роботи розпочато підрядними організаціями.

До кінця 2020 року  планується закінчити роботи по капітальному ремонту системи опалення Павлоградського міського ліцею.

Після закінчення проекту Павлоградський міський ліцей отримає оновлену систему теплопостачання, що створить  комфортні умови  перебування у закладі учасників освітнього процесу.

4. Стан готовності КП «Павлоградтеплоенерго»

до опалювального сезону 2020-2021рр.

Директор КП «Павлоградтеплоенерго» Дубовський Андрій Романович

Станом на 01.07.2020 р. котельні міста готові до опалювального сезону на 60%. Проводяться ремонтні роботи на теплових мережах, загальна протяжність яких складає 77 км.

Додатково ведеться будівництво нового газопроводу для вирішення проблеми газопостачання котельної селища Нове, яка не вирішувалась з 2004 року.

Під час підготовки до опалювального сезону застосовуються нові сучасні матеріали та обладнання: труби попередньо ізольовані металеві та пластикові, які планується встановити при заміні труб, що відслужили свій час, сучасна ізоляція трубопроводів (район  ПШС).

Також на підприємстві виконуються заходи по покращенню умов для працівників, проведений ремонт роздягальні та душової.

Кількість  мешканців міста, які мають борги за спожиту послугу з  теплопостачання – 10428 осіб, з  яких майже половина (4600) особи,  які мають заборгованість до 5 тис.  грн. (загальна сума заборгованості складає понад 9 млн.  грн..) Проводиться активна робота з боржниками: щоденно (окрім днів прийому громадян та звітних  періодів) здійснюються по квартирні обходи боржників з  проведенням  бесід  та врученням  досудових  вимог; також мешканцям,  у яких  виникла заборгованість  лише за останній місяць  опалювального періоду та які вчасно сплачували  за тепло на протязі останніх  років, вручено  листи вдячності  за належну платіжну дисципліну, з  зазначенням  необхідності усунення виниклої невеликої заборгованості; постійно  здійснюється транслювання через  засоби масової  інформації (радіо,  телебачення, друковані засоби зв’язку, бігборди) інформації  про стан  заборгованості та вжиті заходи; проінформовано  мешканців будинків, в яких  накладено  арешт на квартири; здійснюються виїзди на адреси боржників спільно з виконавчою  службою  міста. В результаті активних  дій на даний час винесено  понад 400 постанов про  арешт майна та заарештовано 32 квартири, накладено арешт  на 18 транспортних  засобів та 1 земельну ділянку.

Станом на 01.02. 2020 р. загальна заборгованість  населення складала майже 164 млн. грн.  В наслідок активної претензійної роботи заборгованість зменшилась більше ніж на  20 млн. грн. і станом на 01.07.2020р. складає 145 млн.  грн. За останні два тижня від населення надійшло близько   2.5 млн. грн.