ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від 30.05.2022р. № 527

Заходи Програми

«Альтернативне водозабезпечення м. Павлоград на 2022-2024 роки»

| № з/п | Найменування заходу | Строки виконання | Виконавці | Орієнтована вартість заходу, (грн.) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | в тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поточний ремонт існуючого обладнання (придбання матеріалів, оренда будівельної техніки і механізмів, послуги з проектування) | 2022 р. | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП «Павлоградтрансенерго» | Міський бюджет | 9 850 940 | - | - | Покращення якості надання послуг з водопостачання; зменшення кількості аварій та непродуктивних втрат матеріальних та енергетичних ресурсів. |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  |
| 2. | Вивчення запасів води, буріння нових свердловин та прокладання мереж | 2023 р. | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП «Павлоградтрансенерго» | Міський бюджет | - | - | - | Поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення; охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення. |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | 20 000 000 | - |  |
| 3. | Капітальний ремонт будівель та мереж водозабору, встановлення резервного обладнання | 2024 р. | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП «Павлоградтрансенерго» | Міський бюджет | - | - | - | Постійне забезпечення населення міста питною водою. |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | 20 049 060 |  |
| Всього по Програмі |  |  |  | Загальний обсяг: | 9 850 940 | 20 000 000 | 20 049 060 |  |
|  |  |  |  | Міський бюджет | 9 850 940,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | 20 000 000,0 | 20 049 060,0 |  |

Начальник управління комунального

господарства та будівництва 				           								Андрій ЗАВГОРОДНІЙ