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ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

	26.02.2025
	м. Павлоград
	                   № 226/0/3-25 


Про хід виконання програми «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020-2024 роки»             за 2024 рік
           Згідно з  п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 52   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про благоустрій населених пунктів»,                           «Про дорожній рух», «Про захист рослин», «Про рослинний світ»,                       «Про карантин рослин», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»,                               «Про автомобільні дороги»,  «Про автомобільний транспорт», рішенням Павлоградської міської ради від 17.09.2019 р. № 1825-54/VII затверджено                                  програму «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020-2024 роки» (далі Програма). Відповідно до затверджених заходів Програми управлінням комунального господарства та будівництва та  комунальними підприємствами міста проводиться робота з благоустрою міста. 
        Програма враховує головні завдання  законодавчих і нормативних актів з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі і заходи реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства     м. Павлограда на 2020-2024 роки.

Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються  на території населеного пункту, з метою створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

На реалізацію заходів Програми в 2024 році фінансування склало 225,1 млн. грн., з них 180,4 млн. грн. – загальний фонд та 44,7 млн. грн. – кошти бюджету розвитку (спеціальний фонд). 

Значна частина коштів направлена на комунальні підприємства, які визнані виконавцями послуг з благоустрою міста.
Комунальне підприємство «Спеціалізована Агенція Ритуал», головним видом діяльності є організація поховань і надання суміжних послуг. Впродовж року працівниками підприємства виконувалися роботи по утриманню 42 га території кладовищ, які знаходяться на балансі підприємства, відповідно до санітарних норм: видалення дерев, покіс трави, підсипка  доріжок піском, підвіз води в поминальні дні, вивіз сміття, утримання та ремонт малих архітектурних форм, розміщених на територіях кладовищ. На зазначені заходи виділена сума коштів склала 6,3 млн. грн.

  КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» надає послуги по похованню безрідних громадян та  необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг. В 2024 році за рахунок коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади проведено 51 поховання. Сума фактичних видатків склала 117,9 тис. грн. 

Комунальне підприємство «Павлоград-Світло» за 2024 рік профінансовано на 14,4 млн. грн. Кошти  направлені на виконання робіт по відновлення зовнішнього освітлення з заміною існуючих повітряних ліній на СІП та застарілих світильників на енергоефективні;  заміні аварійних електричних опор; демонтажу застарілих ліній та монтаж нових ліній зовнішнього освітлення; заміні ламп у світильниках; заміні світильників; монтажу ліній зовнішнього освітлення; нанесенню дорожньої розмітки на вулицях міста «пішохідні переходи» та «осьові лінії»; технічному обслуговуванню світлофорних об’єктів; заміні електричних ламп в світлофорних об’єктах; заміні запобіжників на світлофорних об’єктах; технічному обслуговуванню дорожніх знаків; встановленню дорожніх знаків.
Також підприємство забезпечувало освітлення міста в вечірній та нічний час . На оплату використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста направлено 7,8 млн. грн.
На утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення витрати бюджету Павлоградської міської територіальної громади склали 10,4 млн. грн., що дало змогу утримувати в належному стані 379 км. електромережі.
Комунальним підприємством «Затишне місто» впродовж року виконані роботи по:

- утриманню доріг комунальної власності загальною протяжністю 380 км. (підмітання, збір сміття, розчистка від снігу, посипка протиожеледними сумішами, чистка дощоприймачів, поточний ремонт асфальтового покриття);
- утримання, поточний ремонт малих архітектурних форм – пам’ятників, зупинок громадського транспорту, встановлення лавок та урн в парках та скверах міста, проведення санітарної обробки зупинок, дитячих майданчиків;
- послуги з видалення рідких та твердих відходів – прибирання та утримання громадських туалетів, вивезення стихійних звалищ;

- утримання міського пляжу – підготовка до літнього сезону та утримання його відповідно до санітарних вимог.

На зазначені роботи підприємством витрачено 80,2 млн. грн. 

Також комунальним підприємством «Затишне місто» було придбано, газонокосарки, грунтофрези, мотопомпи, вібротрамбовки, бетонозмішувачі, ігрові елементи,  тощо  на загальну суму 724,5 тис. грн. 
На балансі КП «Затишне місто» знаходиться притулок для утримання безпритульних тварин. Працівниками притулку впродовж року проводилась робота по відлову бродячих тварин, медичним персоналом притулку здійснювалась стерилізація тварин. На ці заходи з міського бюджету профінансовано 3,2 млн. грн. 
Роботи з благоустрою території міста також виконували підрядні організації: покіс трави, видалення порослі на території міських парків, видалення та санітарна обрізка дерев, оновлення прапорів на металевих конструкціях по вул. Дніпровська, придбані лавки, прапори, ігрові елементи, дитячо-спортивний майданчик. Також за рахунок коштів міського бюджету сплачено  за спожитий природний газ, що надало можливість забезпечити роботу пам’ятного знаку «Вічний вогонь» На ці заходи з  бюджету Павлоградської міської територіальної громади  направлено 7,8 млн. грн.
Виділення коштів у 2024 році надало змогу управлінню комунального господарства та будівництва та комунальним підприємствам міста провести: поточний ремонт по заміні вікон та дверей в будівлі гуртожитку за адресою вул. Паркова,10 м. Павлограда на суму 3,4 тис. грн.; технічну інвентаризацію квартир з метою подальшої реєстрації права комунальної власності, незалежну оцінку будівель з метою оприбуткування на загальну 319,8 тис. грн., придбати дизельне паливо для роботи дизель-генераторів на суму 99,8 тис. грн.; придбати вогнегасники, кришки люків на територію транзитного містечка для ВПО на суму 35,3 тис. грн.; придбати електроматеріали, матеріалів та комплектуючих для комплектації дизель генератора на території модульного містечка за адресою  м. Павлоград вул. Войнової, 7А на 168,4 грн.
З бюджету  Павлоградської міської територіальної громади в 2024 році профінансовано 57,4  млн. грн. (загальний фонд – 56,3 млн. грн., цільовий фонд – 1,1 тис. грн.), що дало змогу виконати поточний ремонт доріг протяжністю 46 417 м², виготовити проєктно-кошторисну документацію з поточного ремонту, провести технічний нагляд з виконання послуг по поточному ремонту доріг, тощо.
Впродовж 2024 року виконувалися роботи по розробці проєктно-кошторисних документацій для подальшої реалізації завдань щодо виконання робіт по об'єктах «Реконструкція шляхопроводу через залізничні колії на селище 18 вересня в м. Павлограді. Коригування», «Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Дніпровська на перетині з залізницею Покровськ- Павлоград-1 в м. Павлоград», «Реконструкція дороги по вул. Полтавська в       м. Павлоград Дніпропетровської області», «Реконструкція світлофорного об`єкту за адресою вул. Дніпровська-вул. Полтавська у м. Павлоград», «Будівництво полігону ТПВ» на загальну суму 5,1 млн. грн. 
Відповідно до розподілу субвенції з державного бюджету 2024 року місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії до бюджету Павлоградської міської територіальної громади спрямовано суму коштів в розмірі 112,6 тис. грн. на реалізацію проєкту «Реконструкція гуртожитку по вул. Промислова, 9/2 у         м. Павлоград Дніпропетровської області (житло для внутрішньо переміщених осіб)». За рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії частково проведені роботи на суму 35,7 млн. грн.

Керуючись ст. ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про благоустрій населених пунктів»,                           «Про дорожній рух», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про автомобільні дороги» виконавчий комітет Павлоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію про хід виконання міської програми «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020-2024 роки» за 2024 році прийняти до відома.
2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління комунального господарства та будівництва  Павлоградської міської ради (Завгородній), контроль – на першого заступника міського голови Радіонова О.М. 
Міський голова
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