Додаток 1

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 285 800 000 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективна та безпечна інфраструктура | Безпечне освітнє середовище – будівництво захисних споруд - емоційне благополуччя учасників освітнього процесу | Шкільна освіта | Кількість збудованих захисних споруд | 0 | 2 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  |  |  | Потужність (місткість) захисної споруди | 0 | 1000 |  |
|  |  |  | Протяжність нових зовнішніх електричних мереж (м) | 0 | 30 |  |
| Створення умов для ефективної діяльності в сфері освіти, культури та спорту | Реконструкція та будівництво стадіонів | Шкільна освіта | Кількість створених стадіонів | 0 | 1 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  | Реконструкція та модернізація будівель освітніх закладів |  | Додаткові навчальні місця | 0 | 250 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ охорони здоров’я Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 319 467 141 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективна та безпечна інфраструктура | Безпека в закладах охорони здоров’я | Спеціалізована медична допомога | Кількість місць в збудованій захисній споруді | 0 | 400 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
| Місто здоров’я | Реконструкція кисневої станції акушерсько-гінекологічного підрозділу КНП “Павлоградська міська лікарня № 1ˮ |  | Кількість створених точок кисневої мережі | 17 | 320 |  |
| Розвиток/ відновлення міської інфраструктури | Будівництво амбулаторії № 9 КНП “ЦПМСД | Громадське здоров’я | Кількість відвідувань лікарів у новій амбулаторії на рік | 0 | 20000 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  |  |  | Кількість прикріплених пацієнтів | 0 | 17000 |  |
|  |  |  | Рівень енергоефективності будівлі | 0 | А |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 978 567 543 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток/ відновлення міської інфраструктури | Модернізація, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт системи теплопостачання міста | Теплопостачання | Нові потужності на альтернативному паливі (МВт) | 0 | 6 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  |  |  | Відреконструйовані потужності (МВт) | 0,5 | 8,2 |  |
|  |  |  | Відреконструйовані теплові мережі (км) | 0 | 1,8 |  |
|  |  |  | Нові потужності (МВт) | 1 | 2 |  |
|  | Будівництво та реконструкція котелень в місті |  | Нові потужності на газу (МВт) | 0 | 15 |  |
|  |  |  | Нові потужності КГУ (МВт) | 0 | 0,5 |  |
| Розвиток/ відновлення міської інфраструктури | Альтернативні джерела питного водопостачання | Водопостачання та водовідведення | Підвищення дебіту видобутку води (м3) | 0 | 1200 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  | Реконструкція Павлоградського водозабору I черги |  | Підвищення дебіту видобутку води (м3) | 1440 | 3500 |  |
|  | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення міста |  | Модернізація мереж водовідведення (м) | 0 | 26021 |  |
|  |  |  | Модернізація мереж водопостачання (м) | 0 | 2920,56 |  |
|  | Будівництво очисних споруд |  | Будівництво очисних споруд (од.) | 0 | 1 |  |
| Енергоефективна інфраструктура | Модернізація мереж зовнішнього освітлення | Розбудова та відновлення інфраструктури | Рівень зниження використання електроенергії (%) | 0 | 20 |  |
| Ефективна та безпечна інфраструктура | Будівництво та реконструкція споруд цивільного захисту | Захисні споруди об'єктів інфраструктури | Кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в захисних спорудах | 0 | 100 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 90 845 530 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток/відновлення міської інфраструктури | Модернізація житлової інфраструктури та покращення умов проживання населення | Відновлення житла | Частка будинків з класом енергоефективності не нижче “Bˮ (%) | 10 | 55 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  |  |  | Зменшення споживання теплової енергії в модернізованих будинках (%) | 0 | 20 |  |
|  |  |  | Кількість квартир (од.) | 0 | 63 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2 140 743 908 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток/ відновлення міської інфраструктури | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт шляхопроводів, мостів, міських та внутрішньоквартальних доріг | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Кількість ДТП на ділянках доріг, де проведено реконструкцію/ ремонт | 25 | 10 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
| Егнергоефективна інфраструктура | Будівництво світлофорних об’єктів | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Частка пішохідних переходів, обладнаних сучасним освітленням та засобами безпеки (%) | 30 | 80 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 3 555 000 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сучасні екологічні об’єкти культури, спорту та відпочинку | Відновлення гідрологічного режиму шляхом розчищення русла р. Вовча в районі міського пляжу на території парку ім. 1 Травня в м. Павлограді | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Довжина розчищеної ділянки русла (м) | 0 | 650 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  |  |  | Зниження рівня замулення (%) | 0 | 60 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізичне виховання

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 23 000 000 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для ефективної діяльності в сфері освіти, культури та спорту | Реконструкція позашкільного навчального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школаˮ | Спорт та фізичне виховання | Кількість додатково залучених учасників, у тому числі осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до занять спортом | 1013 | 1113 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури Павлоградської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 30 000 000 грн

| Напрям | Операційний рівень, пов’язане завдання | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для ефективної діяльності в сфері освіти, культури та спорту | Створення сучасного комфортного театрального осередку– Павлоградського драматичного театру ім.Б.Є.Захави | Культурні послуги | Кількість глядачів | 4000 | 8000 | Стратегія розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки |
|  |  |  | Кількість вистав | 50 | 60 |  |

Начальник відділу інвестицій,

зовнішнього партнерства та регуляторної політики						Олена ПЕРСИСТА